附表：

加强建筑垃圾和工程渣土管理

重点工作任务分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点任务** | **牵头部门** | **责任部门** | **时间节点** |
| 1 | 完善上海市 建筑渣土综合监管 信息平台 | 市绿化市容局 | 市、区县渣土办成员单位 | 2016 年 6 月 |
| 2 | 建立分类分段申报 制度 | 市绿化市容局 | 市、区县建设管理、房屋 管理、绿化市容管理部门 | 2016 年 3 月 |
| 3 | 细化分类处置 | 市住房城乡建 设管理委 市绿化市容局 | 区县绿化市容管理部门 区县建设管理部门 区县房屋管理部门 | 2016 年 4 月 |
| 4 | 落实出土场地监测 体系 | 市住房城乡建 设管理委 | 区县建设管理部门 | 2016 年 6 月 |
| 5 | 加强环保执法监管 | 市环保局 | 区县环保部门 | 持续实施 |
| 6 | 加强消纳场所规划 | 市规划国土资 源局 | 区县政府 区县规划土地管理部门 区县绿化市容管理部门 | 2016 年 4 月 |
| 7 | 加强消纳场所建设 | 市绿化市容局 | 区县政府 区县绿化市容管理部门 | 持续实施 |
| 8 | 建立健全卸点付费 制度 | 市绿化市容局 | 市交通委 市住房城乡建设管理委 | 2016 年 3 月 |
| 9 | 修订《上海市建筑垃 圾和工程渣土处置 管理规定》 | 市住房城乡建 设管理委 | 市绿化市容局 市政府法制办 | 2016 年 6 月 |
| 10 | 构建市、区县两级 供需信息系统 | 市绿化市容局 | 市绿化市容局 区县绿化市容管理部门 | 2016 年 6 月 |
| 11 | 加快渣土运输车辆 改造、更新 | 市绿化市容局 | 区县绿化市容管理部门 | 2017 年 6 月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 整合码头资源 | 市交通委 | 市规划国土资源局 市绿化市容局  区县政府 区县交通管理部门 | 持续实施 |
| 13 | 完善企业诚信档案 系统 | 市绿化市容局 | 区县绿化市容管理部门 市住房城乡建设管理委 市城管执法局 | 2016 年 6 月 |
| 14 | 强化企业诚信档案 系统记分结果应用 | 市绿化市容局 市住房城乡建 设管理委 | 区县建设管理部门 区县房屋管理部门 区县绿化市容管理部门 | 持续实施 |
| 15 | 研究支持加快车辆 改造更新 | 市发展改革委 | 市财政局 市绿化市容局 | 2016 年 3 月 |
| 16 | 研究建立跨区环境 补偿机制 | 市发展改革委 | 市财政局 市绿化市容局  市住房城乡建设管理委 区县政府 | 2016 年 6 月 |
| 17 | 研究支持消纳场所 和中转分拣点建设 | 市发展改革委 | 市财政局 市住房城乡建设管理委 区县政府 | 2016 年 6 月 |
| 18 | 研究加大循环经济 政策措施支持力度 | 市发展改革委 | 市住房城乡建设管理委 市绿化市容局  市财政局 | 2016 年 6 月 |