附件

2019年全市建筑工地施工扬尘污染防治

专项治理工作方案

一、工作目的

通过开展专项治理，严肃查处环境污染违法违规行为，有效解决建筑施工工地施工扬尘突出问题，提高建筑文明施工标准；有效应对重污染天气时段，促进我市大气环境质量持续好转，确保完成2019年大气污染防治考核目标。

二、组织保障

为切实加强建筑施工扬尘专项治理工作的领导，市住房城乡建委成立建筑施工扬尘专项治理领导小组。副主任丛钢任领导小组组长，委质安处、市安管总站主要负责人任领导小组副组长，各区县住房城乡建委负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在市安管总站，具体负责建筑施工扬尘专项治理工作。

三、时间安排

（一）自查自纠阶段（5月31日前）

各区县住房城乡建委、市安管总站根据工作实际，按照各自管辖权，制定工作方案，要求所有在建工程项目开展自查自纠，各项目由监理单位总监和项目经理组织自查并填写《2019年全市建筑施工扬尘污染防治专项检查项目自查表》（附件1），留档备查。

（二）执法检查阶段（6月1日至11月30日）

各区县住房城乡建委、市安管总站要开展监管项目施工扬尘污染执法检查工作，对在建工程项目进行全覆盖执法检查，做到“零容忍”。对检查发现的问题建立专项台账，督促项目参建单位逐项整改到位，存在重大扬尘污染行为的一律立案处罚，并填写《2019年全市建筑施工扬尘污染防治专项执法检查表》（附件2）。

（三）市级督查阶段（12月1日至12月31日）

领导小组将根据“双随机，一公开”工作原则，派出检查组，对全市在建工程项目开展“四不两直”随机执法检查，对控尘不力的地区和单位要依法进行查处，并全市通报。

四、主要措施

各区县住房城乡建委、市安管总站和有关单位要按照“预防为主，综合治理”原则，根据职责分工，结合工作实际，采取切实有效措施，完善监督管理机制，做好施工扬尘治理工作。

（一）监督工程建设各方主体责任落实情况
　　1、建设单位的主要责任。建设单位对施工扬尘治理负总责，将施工扬尘治理费用列入工程造价，在工程承包合同中明确相关内容，并及时足额支付。

2、监理单位责任。监理单位应督促施工单位建立施工扬尘污染防治责任制，严格按照施工扬尘污染防治专项方案进行施工，并加强施工现场扬尘污染问题的监督检查，发现存在扬尘污染问题的，要督促施工单位立即整改。
    3、施工单位的主要责任。施工单位应建立施工扬尘治理责任制，编制扬尘控制专项方案，并严格实施。施工单位应在施工现场公示扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。
　　（二）监督施工现场扬尘治理措施落实情况
　　按照《重庆市主城区尘污染防治办法》（市政府令第272号）、《关于进一步规范和完善全市房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治长效机制的通知》（渝建〔2017〕537号）及施工扬尘治理有关标准、规范和文件为依据，全面做好控尘“六项工作：制定控尘专项方案、开展控尘教育培训、强化控尘方案交底、加强扬尘排查治理、建立控尘专项台账、实行监理报告制度”。严格落实“十项规定：全封闭施工、场地坪硬化、车辆冲洗、预拌混凝土使用、烟尘排放控制、易扬尘物质处置、高空垃圾处理、渣土密闭运输、施工湿法作业、视频监控”等扬尘污染防治十项强制性规定，并重点强化以下工作：
　　1、市政府发布空气污染预警信息后，各有关单位、在建工程项目要迅速反应，立即采取应对措施，加强控尘降尘工作力度。
　　2、在空气污染预警期间劝告施工会导致扬尘污染的在建工程主动停工；对工艺上的连续性或者其他特殊原因暂不能停工的重点工程，要严格落实施工扬尘污染防治“十项”强制性措施。
　　3、施工现场土方集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方，露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料必须使用绿色防尘网进行不留死角的全覆盖。
　　4、施工场内道路、砂浆搅拌场所以及土方开挖、爆破、拆除、切割等易产生扬尘的作业或工序必须采取洒水降尘措施或设置喷淋设施。
　　5、建筑工地的建筑垃圾运输车辆离场前必须按照要求进行冲洗作业，特别是车身、挡泥板、底盘等部位，不得带泥驶离工地。
　　6、新开工项目场内车行道路、高层建筑水平防护棚设置喷淋装置；砂浆搅拌场等固定作业场所设置安全美观的隔尘房；土方开挖和基坑工程必须配备雾炮降尘设备。

五、工作要求

（一）高度重视，周密部署。要充分认识施工扬尘污染防治工作的重要性，结合本地区、本单位实际情况，认真策划，周密部署，把施工扬尘污染防治工作作为一项日常性、长期性的重要工作抓紧、抓实、抓好，务求实效。

（二）广泛宣传，增强意识。要在本行业广泛开展施工扬尘防治宣传教育活动，特别是对在建工地的建设、施工、监理单位的有关人员进行教育培训，使工程建设各方充分认识施工扬尘污染防治工作的重要性，切实增加自律意识，主动做好控尘降尘工作。

（三）突出重点，严格执法。要加强重点地区、重点工程的执法检查，重点监控扬尘污染严重、投诉频率高的在建工程。特别是在节假日、重污染时段要加大检查频率。对防治措施不力的工地，要立即启动行政处罚程序，从重从严查处。必要时可依据《大气污染防治法》自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚，保证控尘各项措施落到实处。

（四）认真总结，及时报送。要做好建筑工地施工扬尘污染防治工作的信息汇总和报送工作，及时形成年度工作总结，连同《2019年度建筑工地施工扬尘行政处罚情况明细表》（附件3），报送至领导小组办公室（联系人：陈睿，联系电话：63675602，传真：63672073，电子邮箱：148448818@qq.com）。

附件：1．2019年全市建筑施工扬尘污染防治专项检查项目自

查表

2 . 2019年全市建筑施工扬尘污染防治专项执法检查表

3 . 2019年度建筑工地施工扬尘行政处罚情况明细表

重庆市住房和城乡建设委员会

2019年5月20日

附件1

2019年全市建筑施工扬尘污染防治专项检查

项目自查表

项目所在区县：                           检查日期：      年    月    日

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形象进度 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 评价结果 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 建设单位是否将施工扬尘污染防治费用纳入安全文明施工措施费，列入工程造价，并在工程承发包合同中明确施工单位控制扬尘污染的责任；是否在项目施工过程中，督促施工单位有效使用施工扬尘防治专项费用，严格落实扬尘污染防治各项措施，督促监理单位落实扬尘污染防治监理责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工总包单位项目经理是否对项目扬尘污染防治工作实行了统一协调管理；施工总包、分包单位是否各司其职，层层落实了扬尘污染防治责任制，做好了各自职责内的扬尘污染防治工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监理单位是否督促施工单位建立施工扬尘污染防治责任制；是否督促施工单位严格按照施工扬尘污染防治专项方案进行施工；是否加强施工现场扬尘污染问题的监督检查，发现存在扬尘污染问题的，督促施工单位立即整改。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工单位是否制定施工扬尘污染防治专项方案，将目标责任分解到岗位和人员，并提出项目控尘各项具体措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工单位是否对项目各级各岗位人员进行扬尘污染防治的教育培训，提高管理人员和作业人员的文明施工和环境保护意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工单位是否严格按照项目施工扬尘污染防治专项方案，进行了方案交底。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工单位是否建立扬尘污染防治工作排查制度，定期对扬尘污染防治方案的实施情况进行检查整治，切实消除扬尘污染问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工单位是否建立和完善项目扬尘污染防治工作专项台账，安排专人对台账进行管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工单位是否制定扬尘污染应急预案，加强应急值守，并按照市级有关空气指标预警规定，达到停工标准的，立即停工。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 监理单位是否定期或不定期将项目扬尘污染防治工作监理情况向建设单位报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 全封闭施工。项目开工前，施工现场是否按照有关规范要求，设置高度不低于1.8米的硬质密闭围挡；主体结构施工时，作业层是否采用符合国家标准的密目式安全网进行全封闭，且封闭应与结构施工流水同步进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 场地坪硬化。施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪，是否采用混凝土硬化覆盖，并确保路面平整、坚实，能满足载重车辆通行要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 车辆冲洗。施工现场进出口是否设置洗车池、冲洗槽、沉砂井、排水沟等车辆冲洗设施，并配置高压水枪或工具式冲洗设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 预拌混凝土使用。全市建筑面积1000平方米以上或混凝土使用量500立方米以上的房屋市政工程，是否使用预拌混凝土。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 烟尘排放控制。是否在施工现场排放有毒烟尘和气体，在施工现场洗石灰、熬煎沥青、焚烧各类废弃物，工地生活燃料是否符合相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 易扬尘物质处置。施工现场的土方是否集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方是否采取绿色防尘网覆盖、固化或绿化等措施。对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料，以及48小时不能清运的建筑垃圾的，是否设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖。进行产生大量泥浆施工的作业时，是否配备泥浆池、泥浆沟，防止泥浆外流，废浆是否用密闭罐车外运。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 高空垃圾处理。高层建筑施工过程中，室内垃圾的清运是否采用塔吊、施工升降机等设备运输，或设置专用的垃圾处理系统进行密闭运输，是否凌空抛掷。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 渣土密闭运输。施工现场渣土运输车辆是否采用密闭式运输车辆，防止运输中出现“抛、洒、滴、漏”，影响市容环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 施工湿法作业。在施工场内道路、砂浆搅拌场所，以及进行土方开挖、爆破、拆除、切割作业时，是否采取雾炮等洒水降尘措施或设置喷淋设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 实施智能监控。在施工现场作业面、料场、出入口、仓库、围墙或塔吊等重点部位，是否安装视频监控点，监控扬尘防治工作情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项；不符合 项 |  |  | 整改情况： |  |  |  |
| 建设单位 业主代表（签字）： |  |  | 施工单位 项目经理（签字）： | 监理单位 总监理工程师（签字）： |  |  |  |

附件2

2019年全市建筑施工扬尘污染防治专项检查

执法检查表

检查单位：                               检查日期：      年    月    日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形象进度 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 备注 |
| 1 | 建设单位是否将施工扬尘污染防治费用纳入安全文明施工措施费，列入工程造价，并在工程承发包合同中明确施工单位控制扬尘污染的责任；是否在项目施工过程中，督促施工单位有效使用施工扬尘防治专项费用，严格落实扬尘污染防治各项措施，督促监理单位落实扬尘污染防治监理责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工总包单位项目经理是否对项目扬尘污染防治工作实行了统一协调管理；施工总包、分包单位是否各司其职，层层落实了扬尘污染防治责任制，做好了各自职责内的扬尘污染防治工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监理单位是否督促施工单位建立施工扬尘污染防治责任制；是否督促施工单位严格按照施工扬尘污染防治专项方案进行施工；是否加强施工现场扬尘污染问题的监督检查，发现存在扬尘污染问题的，督促施工单位立即整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工单位是否制定施工扬尘污染防治专项方案，将目标责任分解到岗位和人员，并提出项目控尘各项具体措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工单位是否对项目各级各岗位人员进行扬尘污染防治的教育培训，提高管理人员和作业人员的文明施工和环境保护意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工单位是否严格按照项目施工扬尘污染防治专项方案，进行了方案交底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工单位是否建立扬尘污染防治工作排查制度，定期对扬尘污染防治方案的实施情况进行检查整治，切实消除扬尘污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工单位是否建立和完善项目扬尘污染防治工作专项台账，安排专人对台账进行管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工单位是否制定扬尘污染应急预案，加强应急值守，并按照市级有关空气指标预警规定，达到停工标准的，立即停工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 监理单位是否定期或不定期将项目扬尘污染防治工作监理情况向建设单位报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 全封闭施工。项目开工前，施工现场是否按照有关规范要求，设置高度不低于1.8米的硬质密闭围挡；主体结构施工时，作业层是否采用符合国家标准的密目式安全网进行全封闭，且封闭应与结构施工流水同步进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 场地坪硬化。施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪，是否采用混凝土硬化覆盖，并确保路面平整、坚实，能满足载重车辆通行要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 车辆冲洗。施工现场进出口是否设置洗车池、冲洗槽、沉砂井、排水沟等车辆冲洗设施，并配置高压水枪或工具式冲洗设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 预拌混凝土使用。全市建筑面积1000平方米以上或混凝土使用量500立方米以上的房屋市政工程，是否使用预拌混凝土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 烟尘排放控制。是否在施工现场排放有毒烟尘和气体，在施工现场洗石灰、熬煎沥青、焚烧各类废弃物，工地生活燃料是否符合相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 易扬尘物质处置。施工现场的土方是否集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方是否采取绿色防尘网覆盖、固化或绿化等措施。对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料，以及48小时不能清运的建筑垃圾的，是否设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖。进行产生大量泥浆施工的作业时，是否配备泥浆池、泥浆沟，防止泥浆外流，废浆是否用密闭罐车外运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 高空垃圾处理。高层建筑施工过程中，室内垃圾的清运是否采用塔吊、施工升降机等设备运输，或设置专用的垃圾处理系统进行密闭运输，是否凌空抛掷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 渣土密闭运输。施工现场渣土运输车辆是否采用密闭式运输车辆，防止运输中出现“抛、洒、滴、漏”，影响市容环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 施工湿法作业。在施工场内道路、砂浆搅拌场所，以及进行土方开挖、爆破、拆除、切割作业时，是否采取雾炮等洒水降尘措施或设置喷淋设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 实施智能监控。在施工现场作业面、料场、出入口、仓库、围墙或塔吊等重点部位，是否安装视频监控点，监控扬尘防治工作情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项；不符合 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求及处理意见 |  |  |  | 请项目部对包括但不限于上述问题（立即进行整改□∕立即停工整改□），整改完毕后，由监理单位组织验收，经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖公章，于 月 日前报送 。 检查人员（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 业主代表（签字）： |  |  |  |  | 施工单位 项目经理（签字）： |  | 监理单位 总监理工程师（签字）： |  |  |  |

备注：对扬尘污染违法违规行为较多的或严重的项目，应依法依规实施行政处罚。

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度建筑工地施工扬尘行政处罚情况明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地区 | 行政处罚 （立案编号） | 工程名称 | 被处罚单位 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚金额（元） | 是否结案 | 结案日期 | 其他 |