附表：

海南省住房和城乡建设厅2016年专项检查工作计划安排汇总表

| 时间 工作 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性 安居工程（住房保障处牵头） | 内容 |  |  | 结合住建部巡查，开展棚户区改造督查 |  |  | 开展棚户区改造目标任务落实专项督查 |  |  |  |
|  | 地点 |  |  | 全省 |  |  | 全省 |  |  |  |
| 房地产市场（房地产市场监管处牵头） | 内容 |  |  | 开展房屋买卖合同网签系统建设专项检查 |  |  | 开展房地产开发管理执法检查 |  |  |  |
|  | 地点 |  |  | 全省 |  |  | 全省 |  |  |  |
| 住房公积金（住房公积金监管处牵头） | 内容 | 第一次住房公积金使用效率检查 | 廉政风险防控督查 |  |  | 第二次住房公积金使用效率检查 |  |  |  |  |
|  | 地点 | 海口 | 海口、儋州 |  |  | 保亭、乐东 |  |  |  |  |
| 城乡规划（建设执法稽查处牵头） | 内容 |  |  | 整治违法建筑情况督查 |  |  |  |  | 整治违法建筑情况督查 |  |
|  | 地点 |  |  | 全省 |  |  |  |  | 全省 |  |
| 城市建设（城市建设处牵头） | 内容 |  |  | 全省第二季度城乡环境卫生综合整治工作督查 |  |  | 全省第三季度城乡环境卫生综合整治工作督查 |  |  | 全省第四季度城乡环境卫生综合整治工作督查 |
|  |  |  |  | 城市桥梁安全及检测加固情况检查 | 城市综合交通体系规划、停车场专项规划、地下管线综合规划编制检查 |  | 对海口、三亚地下综合管廊建设进展进行检查 |  |  | 对海口、三亚地下综合管廊建设进展进行检查 |
|  |  |  |  | 对部分市县城镇燃气安全进行检查 |  |  | 对部分市县城镇燃气安全进行检查 |  |  | 对部分市县城镇燃气安全进行检查 |
|  | 地点 |  |  | 全省 |  |  | 全省 |  |  | 全省 |
| 村镇建设（村镇建设处牵头） | 内容 |  |  |  | 农村危房改造工程进度中期检查 |  | 农村危房改造工程质量 专项巡查 |  |  | 农村危房改造年终 绩效考评 |
|  | 地点 |  |  |  | 全省 |  | 全省 |  |  | 全省 |
| 建筑节能（建筑节能与科技处 牵头） | 内容 |  |  |  |  |  | 建筑节能施工图设计专项检查 |  |  |  |
|  | 地点 |  |  |  |  |  | 海口 |  |  |  |
| 建筑市场（建筑市场监管处牵头） | 内容 | 对存在违法违规行为企业的在建项目进行责任倒查 |  |  | 开展打击违法分包、转包、挂靠等市场违法行为的重点督查 |  |  |  | 督查并考核各市县打击建筑市场违法分包、转包、挂靠等违法行为执法工作开展情况 |  |
|  | 地点 | 部分市县 |  |  | 部分市县 |  |  |  | 全省 |  |
| 工程 质量安全（工程质量安全监管处牵头） | 内容 | 全省工程质量治理两年行动监督执法检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑施工安全专项整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点 | 全省 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量安全 （省建设工程质量安全监督管理局牵头 | 内容 |  |  |  | 全省工程质量治理两年行动监督执法检查,同时抓好施工阶段的建筑节能检查 |  |  |  | 全省工程质量治理两年行动监督执法检查,同时抓好施工阶段的建筑节能检查 |  |
|  | 地点 |  |  |  | 全省 |  |  |  | 全省 |  |
| 建设标准 定额 （省建设标准定额站牵头 | 内容 |  |  |  |  | 开展光纤到户强制性标准检查，强化光纤到户国家标准的执行力度 |  | 开展全省工程造价咨询企业和注册造价工程师执法进行专项检查 |  |  |
|  | 地点 |  |  |  |  | 全省 |  | 全省 |  |  |
| 招投标 （省建设工程招标投标管理办公室牵头） | 内容 |  |  |  |  |  |  | 开展招标控制价、工程成本编制质量暨工程量清单执行情况专项检查 |  |  |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |  | 随机抽取 |  |  |
| 行政审批（审批办牵头） | 内容 |  |  |  |  |  |  |  | 行政审批事项承接工作检查 |  |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |  |  | 琼海、陵水、三亚 |  |